# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к Программе комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области на  2015– 2020 годы                                                                                                       ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                    (в ред. постановления Администрации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской	 области от 14.02.2020  №25)

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025г. |
| 1 | Газоснабжение |  |  | 16325,0 | 520,0 | 7000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8805 |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Расширение сетей газоснабжения в д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению | Областной бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Выполнение работ по объекту «Расширение сетей газоснабжения в д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 6650,0 | 0 | 6650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Расширение сетей газоснабжения в д. Зимец по ул. Заводская. Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 299,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 1.4. | Выполнение работ по объекту «Расширение сетей газоснабжения в д. Зимец по ул. Заводская, Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 1470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470,0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 1.5. | Газификация д. Заберезье Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 6650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650,0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  | 16499,855 | 920,306 | 3028,0 | 542,549 | 854,0 | 1020,0 | 3810,0 | 6325,0 |
| 2.1. | Ремонт системы водоснабжения | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 15223,289 | 874,289 | 2876,0 | 325,0 | 750,0 | 925,0 | 3558,0 | 5700,0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 1521,566 | 46,017 | 152,0 | 217,549 | 104.0 | 95,0 | 252,0 | 625,0 |
| 2.1.1. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Зимец Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 3620,998 | 199,998 | 2876,0 | 290,0 | 255,0 | 450,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 195,827 | 10,527 | 152,0 | 30,0 | 3,3 | 5,0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Булгаково Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 940,711 | 445,711 | 0 | 0 | 495,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 183,208 | 23,459 | 0 | 155,049 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Ерыши Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 2256,58 | 228,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 119,031 | 12,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,0 | 0 |
| 2.1.4. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Заберезье Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 665,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Замаличье Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 532,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 28,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,0 | 0 |
| 2.1.6. | Замена ветхих сетей водопровода в д. Новая Земля Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 998,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 |
| 2.1.7. | Ремонт водонапорной башни в д. Ерыши Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 475,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Замена ветхих сетей водопровода в деревнях Дворяниново, Данильево Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области с установкой водонапорных башен | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 5700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700,0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 |
| 2.1.9. | Приобретение глубинных насосов на артезианские скважины Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 35,0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 583,5 | 0 | 0 | 32,5 | 96,0 | 65.0 | 65,0 | 325,0 |
| 3 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  | 392,0 | 2,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 200,0 |
| 3.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 392,0 | 2,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 200 |
| 3.1.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 |
| 3.1.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Булгаковского сельского поселения | 80,0 | 0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0 |
| 3.1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Улучшение экологического состояния на территории поселения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Булгаковского сельского поселения | 400,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 33216,855 | 1442,306 | 10066,0 | 580,549 | 892,0 | 1058,0 | 3848,0 | 15330,0 |
|  | Областной бюджет |  |  | 28957,289 | 1274,289 | 9476,0 | 325,0 | 750,0 | 925,0 | 3558,0 | 12649,0 |
|  | Бюджет Булгаковского сельского поселения |  |  | 4259,566 | 168,017 | 590,0 | 255,549 | 142,0 | 133,0 | 290,0 | 2681,0 |