Утвержден

постановлением Администрации

 Булгаковского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской

области от 01.04.2020г № 39

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие и содержание улично-дорожной сети Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области**»

Муниципальная программа "Развитие и содержание улично-дорожной сети Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"- (далее Программа)  утверждена Постановлением администрации № 81 от 26 ноября 2018 года.

**Цель муниципальной Программы**

Целями программы являются:

- эффективное решение вопросов местного значения в части развития и содержания территорий Булгаковского сельского поселения;

- создание условий для устойчивого развития поселения, повышение качества жизни сельского населения

**Основные программные мероприятия Программы**

            Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Основные мероприятия:

- обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

**Исполнители основных мероприятий программы**

Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района  Смоленской области.

**Финансирование Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **«Развитие и содержание улично-дорожной сети Булгаковского сельского поселения**  **Духовщинского района Смоленской области»** | | | |  |  | | |
|  | | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование программы, подпрограммы | Перечень выполненных мероприятий | Финансирование мероприятий- всего и с выделением источников финансирования(тыс.рублей) | | | | | | Процент  исполнения | | планируемое на 2019 год (с учетом внесенных изменений) | | | Фактически исполнено за 2019 год | | | | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | **«Развитие и содержание улично-дорожной сети Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области»** | - ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения | 1612,1 | 0,0 | 1612,1 | 1520,9 | 0,0 | 1520,9 | 94,3 | |  | Итого | 1612,1 | 0,0 | 1612,1 | 1612,1 | 0,0 | 1612,1 | 100,0 | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**В БУЛГАКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ДУХОВЩИНСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2019 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программ** | **Критерии оценки** | | | | | | **Качественная характеристика Программа** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | **К5** | **Суммарное значение интегрального показателя** |
| **1** | **«Развитие и содержание улично-дорожной сети Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области»** | **10** | **10** | **5** | **5** | **5** | **35** | **достаточно  эффективная** |

**Критерии оценки:**

**К1** = **10 баллов,**так  как цели Программы соответствуют системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

**К2 = 10 баллов**, так как Программа соответствует аналогичной направленности, областной программы, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих программ.

**К3 = 5 баллов,**так как в Программе рассчитаны показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует.

**К4 = 5 баллов,**так как финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 50 процентов от запланированного значения.

**К5 = 5 баллов,**так как ежегодный отчет о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы.

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 35 баллов.**

**Оценка Программы – достаточно  эффективная.**